Kế hoạch làm việc nhóm

**Team working plan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kế hoạch làm việc nhóm - Team working plan**  Nhóm: 10  Ngày bắt đầu – Start time: 13/03/2023  Ngày kết thúc – End date:  Thành viên nhóm – Team members:  1. Nguyễn Đức Anh  2. Nguyễn Duy Đại  3. Phạm Việt Đức  4. Trần Văn Duy  5. Chu Quốc Khánh | | | | | | | | |
| **#** | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status  (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes |
| 1 | Họp biên bản kickoff | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Done | Cả nhóm | Đã up lên git |
| 2 | Xác định nội dung chủ đề | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Done | Cả nhóm | Đã up lên git |
| 3 | Tham khảo website + những mục cần làm trên web | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 4 | Tìm hiểu về, Reactjs và framework | 19/03/2023 | 02/04/2023 | 02/04/2023 | 02/04/2023 | Done | Cả nhóm | Tìm hiểu nguồn tài liệu trên youtube, w3schools , reacjs.org |
| 5 | Thiết kế Demo giao diện website | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | Done | Cả nhóm | Chọn phần giao diện trang chủ của Chu Quốc Khánh |
| 6 | Chia nội dung menu trang web và tiến hành thiết kế | 08/04/2023 | 08/04/2023 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | On go | Phạm Việt Đức - Nữ / Trần Văn Duy - Nam / Nguyễn Duy Đai - Giá tốt / Chu Quốc Khánh - Trẻ Em / Nguyễn Đức Anh - Canifaz | Chia menu website thành các phần: Nam, Nữ, Trẻ Em, Giá Tốt, Canifaz. |
| 7 | Tìm tài liệu tiếng anh liên quan đến chủ đề | 22/04/2023 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 8 | Tìm hiểu github | 22/04/2023 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 9 | Làm các chức năng : Thêm vào giỏ hàng | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 20/05/2023 | 20/05/2023 | On go | Nguyễn Duy Đại  Trần Văn Duy |  |
| 10 | Làm chức năng : Xem sản phẩm | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 20/05/2023 | 20/05/2023 | On go | Nguyễn Đức Anh  Phạm Việt Đức  Chu Quốc Khánh |  |
| 11 | Tổng kết nội dung chương 1 và viết nội dung chương 2 | 14/05/2023 | 14/05/2023 | 20/05/2023 | 20/05/2023 | On go | Cả nhóm |  |
| 12 | Tổng duyệt và chỉnh sửa lại code và demo sản phẩm | 21/05/2023 | 21/05/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | On go | Cả nhóm |  |
| 13 | Tổng kết nội dung báo cáo | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 08/06/2023/ | 08/06/2023 | On go | Cả nhóm |  |
| 14 | Dự kiến hoàn thành dự án | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 15/06/2023 |  | On-go | Cả nhóm |  |